Cristóbal Suárez Abad

Proyecto Intermodular de Administración de Sistemas Informáticos en RedBloques de contenido principales  - 2º ASIR

Tarea 1 Definición técnica inicial y alcance del proyecto

Contenido

1.	Información técnica del Proyecto	2

1.1.	Tecnologías y herramientas que vas a utilizar.	2

1.2.	Sistemas, servicios e infraestructuras implicadas	3

1.3.	Referencias a soluciones similares y buenas prácticas	4

2.	Objetivos del proyecto	6

2.1.	Objetivo general.	6

2.2.	Objetivos específicos.	6

3.	Alcance del proyecto.	7

3.1.	Qué incluye el proyecto.	7

3.2.	Qué queda fuera del proyecto.	8

# Información técnica del Proyecto

## Tecnologías y herramientas que vas a utilizar.

El núcleo tecnológico del proyecto es FOG Project, una solución de código abierto bajo licencia GNU GPLv3.

- ¿Qué permite hacer FOG Project?:

  - Capturar, almacenar y desplegar de manera masiva imágenes mediante PXE.

  - Incluye gestión de inventario, WakeOnLAN, multicast y tareas automatizadas.

Las herramientas específicas que componen el ecosistema son:

- Lenguajes y Servidor Web: La plataforma está basada en PHP y utiliza el servidor web Apache para la consola de administración.

- Protocolos de Red: Se utilizarán iPXE y TFTP para permitir el arranque de los clientes desde la red y el intercambio de archivos, además de DHCP para la asignación de direcciones y otras opciones de red.

- Base de Datos: Viene con MySQL integrado para la gestión de datos.

Sistema Operativo del servidor: FOG Project funciona en una larga lista de distribuciones Linux: Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, Fedora y Arch. En nuestro caso usaremos una distribución de Ubunt Server.

Herramientas auxiliares: Desarrollo de scripts en bash y PowerShell para automatización post-despliegue.

Desarrollo Adicional: Para la creación del portal web simplificado dirigido a personal no técnico, se utilizarán herramientas de edición de código (VSCodium) como entorno de desarrollo y PHP para la interfaz.

Control de Versiones y Diseño: Uso de Git (GitHub) para el control de versiones y draw.io para la elaboración de esquemas técnicos.

## Sistemas, servicios e infraestructuras implicadas

El proyecto implica la interacción de varios sistemas dentro de la infraestructura de red de la organización, lo que requiere una serie de elementos que incluyen:

- Servidor FOG: Puede ser un equipo físico o una Máquina Virtual (VM). El hardware mínimo recomendado es de 2 núcleos y 4GB de RAM, aunque se escalará según la carga. Su función será centralizar la gestión de imágenes, el inventario y la captura y despliegue.

- Red corporativa / educativa: Es uno de los componentes críticos. Se requiere capacidad de DHCP (por parte de los propios dispositivos de Red o del servidor FOG) y se recomienda un ancho de banda lo más grande posible para evitar saturaciones durante el despliegue masivo (la infraestructura del instituto cuenta con un ancho de banda de 1GB). También son necesarios switches compatibles con WakeOnLAN (WOL) para poder encender los equipos desde el servidor. La infraestructura debe permitir la comunicación y el despliegue de imágenes entre diferentes subnets mediante el uso de IP Helpers o ProxyDHCP.

- Equipos Clientes: Dispositivos físicos que deben permitir el arranque por red (PXE) mediante configuración en su BIOS/UEFI y ser compatibles con WakeOnLAN (WOL) para encendidos remotos.

- Servicios post-despliegue: Ejecución de scripts tras la instalación del sistema, que permitan llevar a cabo configuraciones específicas sin necesidad de crear una nueva imagen del sistema (instalación de software, activación de licencias, configuración de particiones de unidades de almacenamiento, etc).

## Referencias a soluciones similares y buenas prácticas

El proyecto se apoya en soluciones y prácticas ampliamente utilizadas en entornos reales. Algunos ejemplos:

- Université Rennes 2 (Francia)
Universidad pública con más de 17.000 estudiantes que utiliza FOG desde 2009 para el despliegue de aulas completas. Destacan el uso de multicast para desplegar más de 200 equipos simultáneamente, reduciendo tiempos de mantenimiento y estandarizando el software docente.

- Taminmin College (Australia)
Centro educativo que migró desde Symantec Ghost a FOG como solución principal de gestión de equipos. Pasaron de tardar dos semanas en renovar aulas completas a solo dos días, gracias al despliegue automatizado y la integración con directorio activo.

- DuPage High School District 88 (EE. UU.)
Distrito escolar para el que fue concebido originalmente FOG. Gestionan más de 1.500 equipos distribuidos en varios edificios, utilizando almacenamiento distribuido y multicast para facilitar despliegues rápidos y mantenimiento centralizado.

- San Juan National High School (Filipinas)
Instituto público donde FOG permitió reducir drásticamente el tiempo de instalación de sistemas: de más de 4 horas por equipo a menos de 15 minutos, facilitando la recuperación rápida de equipos y evitando interrupciones en las clases.

- Madison Metropolitan School District (EE. UU.)
Uno de los mayores despliegues documentados: decenas de miles de equipos entre sobremesa y portátiles. Usan FOG con nodos de almacenamiento distribuidos, demostrando su escalabilidad en grandes infraestructuras educativas.

- ETH Zürich – Escuela Politécnica Federal de Zúrich (Suiza)
Institución universitaria que adoptó FOG tras problemas con soluciones comerciales al trabajar con Windows 7. FOG permitió simplificar la gestión de imágenes y mejorar la fiabilidad del despliegue en varios edificios.

FOG Project lleva muchos años en activo (Version 0.26 en 2009) y cuenta con una amplia documentación para su implantación y configuración. Además, en su foro oficial hay inscritos más de 30.000 usuarios que proporcionan una ayuda vital para la resolución de problemas.

Buenas prácticas:

- Metodologías de Trabajo: Implementación de la metodología Kanban para el seguimiento de tareas y un flujo de trabajo en Git con ramas diferenciadas (main y dev).

- Seguridad: Aplicación de criterios mínimos como el uso de usuarios limitados, acceso vía SSH y protección de la consola de administración mediante autenticación.

- Mantenimiento: Realización de copias de seguridad periódicas tanto de la documentación como de las configuraciones clave del servidor.

- Buenas prácticas de despliegue de sistemas:

  - Estandarización de configuraciones para evitar errores post-instalación.

  - Uso de multicast para despliegues masivos y reducción de carga de red.

  - Automatización post-despliegue para minimizar intervención manual.

  - Documentación detallada de procesos para facilitar mantenimiento y escalabilidad.

Alternativas similares:

- Microsoft MDT / SCCM para entornos Windows. Aunque Microsoft planea dejar de dar soporte a esta herramienta:

“Microsoft sugiere que los usuarios de MDT consideren ahora el uso de Windows Autopilot para implementaciones y aprovisionamientos basados en la nube, o el despliegue de sistemas operativos (OSD) de Configuration Manager para necesidades de infraestructura local (on-premise)."

- Clonezilla Server Edition: Permite la captura y despliegue de sistemas a través de PXE. Algo más limitada que FOG Project en cuanto a opciones.

- Red Hat Satellite: centrado en sistemas Red Hat.

# Objetivos del proyecto

## Objetivo general.

Diseñar, implantar y documentar una solución centralizada para la captura, gestión y despliegue automatizado de sistemas operativos en múltiples equipos, basada en FOG Project, que permita estandarizar configuraciones, reducir tiempos de mantenimiento y facilitar la administración de infraestructuras informáticas en entornos educativos o empresariales.

## Objetivos específicos.

- Instalar y configurar un servidor FOG funcional sobre un sistema Linux, integrando correctamente los servicios necesarios (PXE/iPXE, TFTP, servidor web y base de datos) para permitir la captura y el despliegue de imágenes de sistemas operativos.

- Gestión y despliegue en red segmentada: Configurar el entorno de red para permitir el arranque por PXE y el despliegue de imágenes mediante multicast, asegurando la comunicación entre diferentes subnets mediante técnicas como ProxyDHCP o relés DHCP.

- Capturar, gestionar y desplegar imágenes de sistemas operativos: verificando su correcto funcionamiento y su compatibilidad con distintos equipos cliente, asegurando la restauración completa y fiable de los sistemas. El despliegue se realizará tanto en equipos individuales como en múltiples equipos de forma simultánea, incluyendo pruebas en la misma subred y en subredes distintas, aplicando técnicas como multicast y Wake on LAN.

- Implementar mecanismos de automatización post-despliegue, mediante scripts o herramientas integradas en FOG, que permitan completar configuraciones adicionales (instalación de software, ajustes del sistema, unión a dominio, etc.) sin intervención manual.

- Desarrollo de interfaz de gestión simplificada: Crear un portal web con permisos restringidos que permita a personal no técnico realizar despliegues de imágenes de forma intuitiva, reduciendo la carga de trabajo del departamento de sistemas.

# Alcance del proyecto.

## Qué incluye el proyecto.

El desarrollo se centrará en la creación de una infraestructura funcional y documentada para la gestión de imágenes de sistemas operativos:

- Diseño e implantación de un servidor FOG Project: Implementación completa de un servidor basado en Linux con FOG Project, incluyendo la configuración de los servicios de Apache, PHP, iPXE y TFTP.

- Configuración de la infraestructura de red necesaria para PXE: Configuración de servicios PXE y DHCP para permitir despliegues en la subnet local y en subnets remotas.

- Captura y gestión de imágenes de sistemas operativos: Creación de un "laboratorio" específico para la captura de imágenes personalizadas y su almacenamiento centralizado. Almacenamiento y organización de las imágenes en el servidor. Y verificación de la integridad y capacidad de arranque de las imágenes.

- Despliegue automatizado de sistemas operativos: Despliegue de imágenes de manera individual y multicast.

- Automatización post-despliegue: Integración de scripts para tareas automáticas como la activación de licencias y la instalación de software tras la clonación.

- Implementación de WakeOnLAN (WOL):  Creación de registro de equipos cliente mediante dirección MAC para posterior encendido desde el servidor FOG.

- Documentación Técnica: Elaboración de manuales de instalación, configuración, captura de imágenes y manual de usuario para el uso del portal web.

## Qué queda fuera del proyecto.

El proyecto no incluye los siguientes elementos:

- Gestión y Suministro de Hardware: Se asume que el cliente o la institución provee de los equipos necesario para la implantación de servidor.

- El presupuesto es limitado y se depende del hardware ya disponible en la organización.

- En nuestro caso, el servidor FOG estará alojado en una VM en el servidor Proxmox del instituto.

- Desarrollo de Software a Medida: No se programarán herramientas desde cero; el proyecto se limita a la integración de herramientas existentes (FOG, configuración DHCP, scripts de shell/batch, etc) y la interfaz web básica.

- La complejidad y el tiempo necesarios para el desarrollo de software exceden el perfil de administrador de sistemas.

- Alta disponibilidad, balanceo de carga avanzado, etc: No se implementará redundancia de servidores en tiempo real para el servidor FOG.

  - Estas configuraciones requieren mayor complejidad técnica, más recursos (ya sean en equipos físicos como virtuales) y un tiempo mayor al disponible.

https://github.com/orgs/FOGProject/repositories

https://fogproject.org/

https://opensource.com/business/16/2/creating-disk-images-with-fog

https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php/FOGUserGuide

https://docs.fogproject.org/en/latest/installation/server/requirements/#operating-system

forums.fogproject.org/topic/14489/minimum-server-specs/3

https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php/Testimonials

https://fogproject.org/

https://netmind.net/formacion/metodo-kanban/

https://learn.microsoft.com/es-es/intune/configmgr/mdt/use-the-mdt

https://www.techradar.com/pro/microsoft-shutters-fan-favorite-deployment-platform-to-the-dismay-of-many

https://clonezilla.org/clonezilla-SE/

https://www.redhat.com/es/technologies/management/satellite

https://docs.fogproject.org/en/latest/installation/network-setup/proxy-dhcp/