Cristóbal Suárez Abad

Proyecto Intermodular de Administración de Sistemas Informáticos en Red              2º ASIR

Tarea 3 Fases del proyecto y planificación temporal

Contenido

1.	Identificación de las fases del proyecto	2

2.	Actividades del proyecto	5

3.	Planificación temporal:	7

# Identificación de las fases del proyecto

“Define las fases principales de tu proyecto, alineadas con su desarrollo técnico.”

- Análisis:

Se realizará un estudio de la topología de la infraestructura de red disponible en el instituto, y del hardware disponible, tanto para dispositivos de red, servidor de despliegue y captura; y clientes.

Se identificarán los problemas que presenta el método actual de despliegue sistemas, cuáles son las necesidades que cubrir y que software es el que mejor se ajusta a estas necesidades.

Finalmente, se definirán los requisitos funcionales (como el uso de WakeOnLAN y scripts post-despliegue).

- ¿Qué se espera?

Un informe de análisis técnico: Un documento que detalle la viabilidad, los requisitos del sistema y el alcance inicial del proyecto.

- Diseño:

En esta etapa se definirá la arquitectura lógica, incluyendo las topologías para la comunicación entre diferentes subnets y el flujo de tráfico PXE.

Se realizará el diseño físico mediante la selección de especificaciones de hardware (en este se usará una VM en el servidor Proxmox del instituto), eligiendo CPU, RAM y almacenamiento necesarios y la configuración de servicios esenciales como, TFTP e iPXE.

También se diseñará la estructura de la base de datos de los equipos clientes del instituto (Clases, Subredes, Pooles, MACs, etc) y el plan de pruebas (captura y despliegue de imágenes en varios equipos y subnets).

- ¿Qué se espera?

La documentación del diseño: Esquemas lógicos y físicos que muestren la configuración inicial.

- Implementación / Configuración:

Fase de ejecución técnica y configuración, en la cual se llevará a cabo la instalación del software elegido en la fase de análisis en un servidor.

Se configurarán los servicios de red (DHCP, PXE) para permitir el arranque remoto en distintas subnets. Incluye la preparación de equipos de prueba (recopilación de MACs, comprobación y configuración de WakeOnLAN en los clientes), la captura y despliegue de la imagen base del sistema operativo, preparación de scripts y otros métodos para la instalación de software y validación de licencias en los equipos clientes post-despliegue.

- ¿Qué se espera?

Un servidor de captura y despliegue de imágenes operativo: Sistema configurado con imágenes capturadas listas para el despliegue.

- Pruebas y Validación:

Se realizarán pruebas funcionales para asegurar que la captura y el despliegue (incluyendo multicast) se ejecutan sin errores en todas las subnets. Se verificará el encendido remoto mediante WakeOnLAN tanto en red local como remota. Además, se medirán los tiempos de despliegue y la carga del servidor para validar el rendimiento bajo una alta demanda del servicio.

- ¿Qué se espera?

Un informe de validación: Registro de resultados de las pruebas funcionales, de rendimiento y validación con personal técnico (profesores del centro).

- Documentación:

Elaboración exhaustiva de toda la documentación técnica necesaria para el mantenimiento del sistema por parte de terceros. Esto incluye el manual de instalación del servidor y los procedimientos detallados para capturar y desplegar nuevas imágenes de sistemas. Se adjuntarán anexos con capturas de pantalla de las configuraciones críticas.

- ¿Qué se espera?

Dossier técnico completo: Manuales de administración, guías de usuario y anexos documentales.

- Entrega:

Preparación final de los materiales de exposición, incluyendo la revisión de todos los entregables previos para asegurar su coherencia. Se culmina con la entrega oficial del proyecto y la defensa de este ante el tribunal, demostrando la viabilidad del proyecto.

- ¿Qué se espera?

Material para la presentación y defensa del proyecto: diapositivas, videos, etc.

# Actividades del proyecto

“Para cada fase, identifica las actividades necesarias para llevarla a cabo.”

- Análisis:

Auditoría de infraestructura: Inventariado del hardware de red (switches, routers) y de los equipos clientes para verificar la compatibilidad con el arranque por red.

Estudio de direccionamiento IP: Análisis de las subredes del instituto para identificar dónde se requiere el servicio PXE y cómo interactúan entre sí.

Definición de Requisitos: Documentación detallada de las necesidades funcionales (capacidad de captura/despliegue).

- Diseño:

Modelado de la topología lógica: Creación de esquemas que definan el flujo de datos entre el servidor de captura y despliegue (en Proxmox) y los clientes en distintas subnets.

Dimensionamiento de la VM: Definición de los recursos (vCPU, RAM, Disco) en Proxmox para asegurar que el servidor soporte la carga de imágenes.

Diseño de la estructura de datos: Organización jerárquica de los equipos en la base de datos (por aulas, departamentos y direcciones MAC para el WakeOnLAN).

- Implementación / Configuración

Despliegue del Servidor: Instalación de la distribución Linux base y configuración del software de captura y despliegue junto con los servicios necesarios (Apache, PHP y MySQL/MariaDB).

Ajuste de Servicios de Red: Configuración de las opciones DHCP para apuntar al servidor TFTP/iPXE y habilitar el arranque remoto.

Gestión de Imágenes y Clientes: Registro masivo de las MACs de los equipos del instituto y captura de una imagen que usaremos como patrón para los despliegues.

Desarrollo de métodos de automatización: Programación de scripts post-despliegue para instalación de software e activación de licencias.

- Pruebas y Validación

Test de Despliegue Unicast y Multicast: Verificación de la integridad de los datos desplegados en un solo equipo y en grupos simultáneos.

Validación WOL: Pruebas de encendido remoto enviando el "Magic Packet" desde el servidor a diferentes subredes.

Pruebas de Carga: Simulación de despliegues masivos para medir el impacto en el ancho de banda y la estabilidad del servidor Proxmox.

- Documentación:

Redacción de Manuales de Administración: Creación de guías paso a paso sobre la instalación, mantenimiento del servidor y actualización de imágenes.

Recopilación de Evidencias: Organización de capturas de pantalla, logs de error corregidos y resultados de los planes de prueba.

- Entrega

Consolidación de Entregables: Revisión de la coherencia entre la memoria técnica y el sistema implementado.

Diseño de la Presentación: Elaboración de material visual (diapositivas y vídeos demostrativos) para la defensa ante el tribunal.

# Planificación temporal:

“Elabora una planificación temporal del proyecto indicando:

- Duración aproximada de cada fase.

- Orden de ejecución.

- Dependencias básicas entre fases o actividades.”

Se adjunta el archivo “Fases_Proyecto_FOG.mpp”.

| Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis | 72 días | mar 11/11/25 | mié 18/02/26 |
| Diseño | 31 días | lun 19/01/26 | dom 01/03/26 |
| Implementación / Configuración | 25 días | lun 16/02/26 | vie 20/03/26 |
| Pruebas y Validación | 37 días | mié 11/03/26 | jue 30/04/26 |
| Documentación | 125 días | mar 11/11/25 | dom 03/05/26 |
| Entrega | 27 días | dom 10/05/26 | dom 14/06/26 |

- Dependencias entre fases:

- Fases: Análisis → Diseño → Implementación.

El Diseño está estrictamente ligado a la finalización de Análisis, ya que no se pueden especificar los recursos sin conocer la topología de la red y el hardware cliente disponible.

La Implementación física y lógica en el servidor Proxmox requiere que el Diseño técnico esté hecho (especificaciones de VM y direccionamiento para las subnets).

- Validación de la Infraestructura de Red:

Las Pruebas y Validación solo se iniciarán una vez que la Implementación funcional (servidor captura y despligue) esté completa.

- Dependencia Crítica:

El Despliegue de imágenes tiene una dependencia absoluta de dos actividades previas: la Configuración de red PXE, que garantiza el arranque, y la Captura de imagen, que proporciona el software a desplegar. Sin ambas, es imposible iniciar el despliegue.

- Paralelismo y Cierre:

Documentación Transversal: A diferencia de las fases técnicas, la Documentación se desarrolla parcialmente en paralelo a la implementación y pruebas para registrar evidencias en tiempo real.

- La Entrega final:

Está bloqueada hasta la finalización total de todas las fases anteriores, asegurando que la solución esté probada y documentada.