Cristóbal Suárez Abad

Proyecto Intermodular de Administración de Sistemas Informáticos en Red                  2º ASIR

Tarea 5 Control de calidad y validación del proyecto

Índice

1.	Introducción	2

2.	Aspectos a controlar en el proyecto	3

3.	Criterios de validación	4

a.	Funcionamiento del sistema de captura y despliegue	4

b.	Configuración de red (PXE y subredes)	5

c.	Seguridad del sistema	6

d.	Rendimiento del sistema	7

e.	Disponibilidad del servicio	8

f.	Automatización post-despliegue	9

g.	Calidad de la documentación técnica	10

4.	Aceptación del proyecto	11

# Introducción

El presente documento define los criterios y mecanismos de control de calidad del proyecto de implantación de un sistema centralizado de captura y despliegue de imágenes basado en FOG Project sobre un servidor Ubuntu Server virtualizado en Proxmox VE.

El objetivo es establecer un marco claro de validación que garantice que el proyecto:

- Cumple los objetivos definidos.

- Respeta el alcance establecido.

- Funciona correctamente en el entorno real del instituto.

- Puede ser mantenido por terceros con la documentación entregada.

# Aspectos a controlar en el proyecto

“Identifica los principales aspectos del proyecto que deben controlarse para asegurar su calidad”:

Para garantizar la calidad del proyecto, se han identificado los siguientes aspectos críticos:

- Funcionamiento correcto del sistema de captura y despliegue.

- Correcta configuración de red (PXE, DHCP, subredes).

- Seguridad del servidor y del acceso a la consola.

- Rendimiento en despliegues unicast y multicast.

- Disponibilidad del servicio.

- Automatización post-despliegue.

- Integridad y calidad de la documentación técnica.

# Criterios de validación

## Funcionamiento del sistema de captura y despliegue

¿Qué se va a comprobar?

Que el servidor FOG:

  - Permite capturar correctamente una imagen patrón a partir de un equipo de pruebas.

  - Despliega la imagen correctamente en equipos cliente.

  - Permite despliegues tanto de manera individual como multicast (múltiples equipos).

¿Cómo se va a comprobar?

- Pruebas reales en equipos físicos:

  - Captura de una imagen patrón.

  - Despliegue en:

    - 1 equipo (unicast).

    - Grupo de equipos de manera simultánea (multicast).

- Verificación manual tras despliegue:

  - El sistema arranca sin errores y el software preinstalado está operativo.

- Registro de logs del servidor.

- Capturas de pantalla del proceso.

¿Cuándo se comprobará?

- Durante la fase de Implementación / Configuración.

- Validación formal en la fase de Pruebas y Validación.

## Configuración de red (PXE y subredes)

¿Qué se va a comprobar?

- Que los clientes arrancan por PXE correctamente.

- Que el tráfico PXE funciona entre diferentes subnets.

- Que la configuración DHCP (Relay) de los dispositivos de red apuntan correctamente al servidor TFTP/iPXE.

- Que no existen conflictos con el servidor DHCP principal.

¿Cómo se va a comprobar?

- Pruebas de arranque PXE en:

  - Subred local.

  - Subred remota mediante IP Helper o ProxyDHCP.

- Monitorización del tráfico mediante logs.

- Verificación de asignación de IP correcta.

¿Cuándo se comprobará?

- Durante la Implementación.

- Validación definitiva en la fase de Pruebas y Validación.

## Seguridad del sistema

¿Qué se va a comprobar?

- Que el acceso SSH está protegido.

- Que la consola web requiere autenticación.

- Que no existen usuarios innecesarios.

- Que los permisos del sistema están correctamente configurados.

- Que las imágenes no son accesibles para usuarios no autorizados.

¿Cómo se va a comprobar?

- Revisión manual de configuración:

  - Usuarios del sistema.

  - Configuración de Apache.

  - Configuración de firewall.

- Se realizará un intento controlado de acceso no autorizado.

- Revisión de logs de acceso.

¿Cuándo se comprobará?

- Tras la configuración inicial del servidor.

- Revisión final antes de la fase de Entrega.

## Rendimiento del sistema

Qué se va a comprobar

- Tiempo medio de captura y despliegue en un equipo.

- Tiempo medio en despliegue multicast.

- Consumo de recursos del servidor durante estos procesos.

- Impacto en el ancho de banda de la institución (1 Gb en nuestro caso).

¿Cómo se va a comprobar?

- Cronometrado del proceso de captura y despliegue.

- Monitorización del servidor (uso de recursos).

- Monitorización del ancho de banda.

¿Cuándo se comprobará?

- Durante la fase de Pruebas y Validación.

## Disponibilidad del servicio

¿Qué se va a comprobar?

- Que el servidor permanece estable durante los procesos de captura y despliegue.

- Que el servicio se recupera de manera automática tras un reinicio o apagado forzoso.

- Que las configuraciones persisten tras una caída del servidor.

¿Cómo se va a comprobar?

- Reinicio controlado y apagado forzoso del servidor.

- Prueba de arranque automático de servicios.

- Verificación posterior del funcionamiento.

¿Cuándo se comprobará?

- Al finalizar la Implementación.

- En la fase final de Validación.

## Automatización post-despliegue

¿Qué se va a comprobar?

- Que los scripts post-despliegue:

  - Se ejecutan automáticamente.

  - Instalan software correctamente.

  - Aplican configuraciones sin intervención manual.

¿Cómo se va a comprobar?

- Revisión del resultado en el equipo cliente.

- Verificación de instalación de software.

- Comprobación de unión a dominio (si aplica).

- Revisión de logs.

¿Cuándo se comprobará?

- Durante la fase de Implementación.

- Validación definitiva en Pruebas.

## Calidad de la documentación técnica

¿Qué se va a comprobar?

- Que la documentación:

  - Es clara y estructurada.

  - Permite reproducir la instalación.

  - Incluye capturas y explicaciones detalladas.

  - Refleja fielmente el sistema implementado.

¿Cómo se va a comprobar?

- Revisión cruzada entre memoria técnica y sistema real.

- Comprobación paso a paso del manual.

- Validación por parte del profesorado.

¿Cuándo se comprobará?

- Durante todo el proyecto.

# Aceptación del proyecto

El proyecto se considerará correctamente finalizado cuando se cumplan las siguientes condiciones:

4.1 Condiciones de validación técnica

- El servidor FOG está operativo en la VM de Proxmox.

- Se ha capturado al menos una imagen funcional.

- Se ha realizado:

  - Un despliegue unicast exitoso.

  - Un despliegue multicast exitoso.

- Funciona WakeOnLAN en varias subredes.

- Los scripts post-despliegue se ejecutan correctamente.

- No existen errores críticos en logs.

4.2 Evidencias que demostrarán el cumplimiento

- Capturas de pantalla del proceso de captura.

- Capturas del despliegue en ejecución.

- Registro de tiempos de despliegue.

- Logs del servidor.

- Esquemas de red actualizados.

- Manual técnico completo.

- Material de presentación para la defensa.